KHẢO SÁT & ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

PHẦN 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU ĐỀ TÀI & TỔNG HỢP TÀI LIỆU

Tên đề tài: Interactive Multi-Language Vocabulary System (Hệ thống từ điển và học từ vựng tương tác đa ngôn ngữ). Nền tảng phát triển: C++.

1. Khối Quản lý Dữ liệu:

- Phân loại từ vựng: Ứng dụng phải hỗ trợ lưu trữ nhiều loại từ khác nhau như từ vựng thông thường, thuật ngữ chuyên ngành, và thành ngữ.

  - Giải pháp kỹ thuật (OOP): Xây dựng một lớp nền AbstractWord, sau đó tạo các lớp kế thừa cho từng loại từ.

- Tra cứu tốc độ cao: Hỗ trợ tra cứu nhanh chóng qua lại giữa Tiếng Anh và Tiếng Việt.

  - Giải pháp kỹ thuật: Sử dụng cấu trúc dữ liệu std::map<std::string, Word*> để tối ưu hóa thời gian tìm kiếm.

- Mở rộng ngữ nghĩa: Mỗi từ phải lưu trữ thêm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và câu ví dụ.

  - Giải pháp kỹ thuật: Dùng std::vector để lưu trữ chuỗi danh sách các thuộc tính này bên trong đối tượng Word.

- Lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn (Persistence): Dữ liệu phải được bảo toàn khi tắt/mở ứng dụng.

  - Giải pháp kỹ thuật: Sử dụng thư viện fstream để đọc và ghi cấu trúc từ điển ra file text (.txt hoặc .csv).

2. Khối Học tập Tương tác:

- Học lặp lại ngắt quãng: Hệ thống phải theo dõi được "mức độ ghi nhớ" (Mastery Level) của từng từ vựng trên thang điểm từ 1 đến 5 (tương đương Hộp 1 - Hộp 5). Trả lời đúng, từ vựng lên hộp cao hơn; trả lời sai, từ vựng rớt về Hộp 1.

- Làm bài kiểm tra: Ứng dụng tự động sinh ra bài trắc nghiệm nhiều lựa chọn, cho phép người dùng tự đánh giá năng lực và có cơ chế tự động chấm điểm.

3. Khối Theo dõi Tiến độ:

- Cung cấp một bảng điều khiển thống kê. Hiển thị tỷ lệ trả lời đúng và nhận diện ra danh sách các từ vựng người dùng đang yếu (các từ đang kẹt ở Box 1 và 2).

PHẦN 2: LẬP KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ

Kế hoạch phân công:

- 1. Huỳnh Quang Huy (Leader): Phụ trách xây dựng bộ khung móng cho toàn dự án. Thiết kế kiến trúc các Lớp (OOP), quản lý con trỏ và viết các thuật toán tìm kiếm dữ liệu bằng std::map, vector. Đảm bảo luồng dữ liệu (Data Flow) chạy ổn định trước khi giao cho các bạn khác thao tác.

- 2. Đoàn Như Duy Anh (Core Support & Logic Integrator): Hỗ trợ Huy trong việc viết code xây dựng các màn hình nghiệp vụ cơ bản: Thêm, Sửa, Xóa, và Tìm kiếm từ vựng. Xây dựng hệ thống Menu dòng lệnh và thực hiện việc bắt lỗi nhập liệu (Exception Handling) để tránh tình trạng crash ứng dụng. Thực hiện việc "ráp nối" (Integrate) các module tính năng do các thành viên khác làm (Leitner, Quiz, Stats) vào hệ thống Menu chính.

- 3. Lê Kỳ Nguyên (Leitner Logic): Phụ trách toàn bộ module "Học lặp lại ngắt quãng". Viết thuật toán quản lý 5 mức độ hộp Leitner, xử lý logic chuyển hộp khi người dùng trả lời đúng/sai và truy xuất danh sách từ cần học theo lịch trình.

- 4. Nông Thị Bích Phượng (Quiz Module): Phụ trách mảng Trắc nghiệm. Sinh ngẫu nhiên câu hỏi từ bộ từ vựng, trộn đáp án, tiếp nhận câu trả lời, tính toán điểm số cuối cùng và hiển thị kết quả đúng/sai chi tiết cho người dùng.

- 5. Nguyễn Ngọc Nhã Thư (QA & Analytics): Giữ vai trò Quản lý Chất lượng và Dữ liệu. Thu thập bộ từ vựng mẫu (Seed Data) để test ứng dụng. Phụ trách thiết kế module Thống kê kết quả học tập (tính % độ chính xác, lọc từ vựng yếu). Lên kịch bản test và tìm Bug để nhóm sửa chữa.

- 6. Trần Cao Uy (File I/O & Documentation): Chịu trách nhiệm mảng lưu trữ vật lý. Nghiên cứu thư viện fstream để xử lý chức năng Load dữ liệu khi khởi động và tự động Save dữ liệu khi thoát. Đồng thời, là người tổng hợp tài liệu, thiết kế cấu trúc file báo cáo Thực tập tốt nghiệp (TTTN) cho Tuần 6.